Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sistema Unidad Territorial |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Análisis y Evaluación de soluciones informáticas - Gestión de Proyectos - Desarrollo de software - Sistematización y automatización de procesos - Modelo de base de datos para soportar requerimientos de la organización |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitirán sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento - Diseñar y construir modelo de datos para soportar los requerimientos de acuerdo a las definiciones estándares de la industria - Gestión de Proyecto Informáticos |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | En la actualidad, las organizaciones utilizan herramientas TI con el propósito de mejorar su organización, comunicación, reducción de tiempos, costos, mano de obra, energía y recursos materiales en sus proyectos. Las organizaciones comunitarias no son una excepción a esta tendencia de digitalización. - ¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Las juntas de vecinos representan la organización comunitaria más básica y extendida del país, siendo "organizaciones comunitarias de carácter territorial, representativas de las personas que residen en un mismo barrio, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos." A pesar de su importancia social, estas organizaciones enfrentan desafíos significativos en la gestión administrativa y comunicacional, operando mayormente con procesos manuales y herramientas obsoletas. Para un ingeniero en informática, este escenario representa una oportunidad única de aplicar competencias técnicas en un contexto de alto impacto social, desarrollando soluciones que democraticen el acceso a la tecnología en organizaciones con recursos limitados. - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? Las juntas de vecinos son unidades territoriales presentes en todas las comunas y regiones del territorio nacional chileno. Estas organizaciones, reguladas por la Ley 19.418, constituyen la base de la participación ciudadana a nivel local, gestionando desde pequeños barrios rurales hasta grandes sectores urbanos. - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). El proyecto impacta directamente a: - Directivos y personal administrativo de juntas de vecinos, quienes requieren herramientas eficientes para gestionar sus responsabilidades - Vecinos mayores de 14 años que necesitan acceder a servicios comunitarios de manera ágil y transparente - La comunidad en general, que se beneficia de una gestión territorial más organizada y participativa - ¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría? El sistema proporcionará valor agregado a través de la digitalización y automatización de procesos clave como el manejo de inscripción de vecinos, gestión de solicitudes y emisión de certificados de residencia, postulación y seguimiento de proyectos vecinales, administración de recursos comunitarios (canchas, salas, plazas), gestión de inscripciones para actividades vecinales, distribución eficiente de notificaciones y avisos comunitarios, y publicación centralizada de noticias e información relevante. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar un sistema web integral que mejore la gestión administrativa y comunicacional de las juntas de vecinos, facilitando la interacción entre el directorio y los vecinos de la unidad territorial. Objetivos Específicos: - Diseñar e implementar un módulo de gestión de vecinos que permita el registro, actualización y administración de los miembros de la junta de vecinos. - Crear un sistema de solicitudes digitales para certificados de residencia, uso de espacios comunitarios y postulación a proyectos vecinales. - Desarrollar un módulo de comunicaciones que permita el envío de notificaciones, avisos y noticias a los vecinos a través de múltiples canales. - Implementar un sistema de gestión de actividades y eventos comunitarios con control de inscripciones y cupos. - Diseñar una base de datos relacional que soporte todos los procesos del sistema y garantice la integridad de la información. - Realizar pruebas de usabilidad y funcionalidad para asegurar que el sistema sea intuitivo para usuarios sin conocimientos técnicos. |
| 3. Metodología | Se utilizará una metodología Kanban complementada con elementos de diseño centrado en el usuario para abordar el desarrollo del Sistema Unidad Territorial. Kanban permitirá gestionar el flujo de manera visual y continua, adaptándose a la naturaleza individual del proyecto y permitiendo flexibilidad en las prioridades según los hallazgos durante el desarrollo. |
| 4. Desarrollo | #### Fases del proyecto: ##### 1. Fase de Investigación y Análisis (Semanas 1-3): - Investigación de campo: contacto con juntas de vecinos locales - Análisis de procesos actuales e identificación de necesidades - Definición de requerimientos funcionales y no funcionales - Creación de personas y casos de uso - Configuración del tablero Kanban con todas las tareas identificadas ##### 2. Fase de Diseño (Semanas 4-6): - Diseño de arquitectura del sistema - Modelado de base de datos - Diseño de interfaces de usuario (wireframes y mockups) - Definición de la arquitectura técnica ##### 3. Fase de Desarrollo (Semanas 7-15): - Configuración del entorno de desarrollo - Desarrollo continuo siguiendo en flujo Kanban - Límite WIP: máximo 2-3 funcionalidades en desarrollo simultáneo - Priorización dinámica basada en dependencias de valor - Entrega incremental de funcionalidades completadas - Funcionalidades principales: autenticación, solicitudes, comunicaciones, actividades - Integración continua y pruebas incrementales ##### 4. Fase de Pruebas y Validación (Semanas 16-17): - Pruebas unitarias y de integración - Pruebas de usabilidad con usuarios finales - Corrección de errores y optimizaciones ##### 5. Fase de Cierre (Semana 18): - Documentación final - Preparación de la presentación Entrega del proyecto |
| 5. Evidencias | - Carta Gantt - Plan de Trabajo - Matriz RACI - Análisis de Requerimientos - Documento de Arquitectura - Interfaces Gráficas UI - Matriz de Requerimientos - Modelo de Entidad Relación (MER) - Modelo Físico (DDL) |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Mis intereses profesionales se enfocan en el desarrollo de soluciones tecnológicas que generen impacto social positivo, especialmente en el ámbito de la gestión comunitaria y participación ciudadana. Aspectos reflejados en el proyecto: - Desarrollo de software con propósito social - Aplicación de tecnologías web modernas - Diseño de sistemas centrados en el usuario - Automatización de procesos organizacionales Contribución al desarrollo profesional: Este proyecto me permitirá experimentar el ciclo completo de desarrollo de software, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación, trabajando con stakeholders reales (juntas de vecinos) y entendiendo las necesidades específicas del sector público comunitario |